Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.

68/18, 110/18 i 32/20) i i članka 47. Statuta Općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 3/18. 4/20 i 10/21), načelnik Općine Bukovlje dana 26. svibnja 2026.

godine, podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJE   PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2025. godini na području Općine Bukovlje za komunalne djelatnosti:

- nerazvrstane ceste

- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- javna parkirališta

- javne garaže

- javne zelene površine

- građevine i uređaji javne namjene

- javna rasvjeta

- groblja i krematoriji na grobljima

- građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

- zbrinjavanje napuštenih životinja

Građenje i održavanje komunalne infrastrukture financira se sredstvima:

- iz komunalnog doprinosa

- iz komunalne naknade

- iz cijene komunalne usluge

- iz naknade za koncesiju

- iz proračuna jedinice lokalne samouprave

- iz fondova Europske unije

- iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i

- iz donacija

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2025. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini Bukovlje obuhvaća:

Aktivnost A1010-01 Nerazvrstane ceste

- Održavanje nerazvrstanih cesta

- nasipavanje nerazvrstanih cesta kamenom

- održavanje nerazvrstanih cesta

- čišćenje snijega

- održavanje i čišćenje cestovnih kanala

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 206.000,00 EUR, a financirat će se iz Proračuna općine Bukovlje.

PLAN: 206.000,00 EUR/IZVRŠENJE 197.588,06 EUR

Izvor:  Prihodi od posebne namjene /42.-70.000,00 eura/izvršenje: 65.684,56 eura

Izvor:  Prihodi od tekućih pomoći/51- 26.000,00 eura./izvršenje: 26.000,00 eura

Izvor: Opći prihodi i primici/12 -110.000,00 eura/izvršenje: 105.903,50 eura

Aktivnost A1010-02 Javna rasvjeta

- Javna rasvjeta

-troškovi zamjene rasvjetnih tijela i dopuna istih (održavanje):

Plan: 30.000,00 EUR/izvršenje: 28.780,81 eura

-troškovi potrošnje električne energije za javnu rasvjetu

Plan 60.000,00 EUR/izvršenje53.904,85 eura

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u iznosu od 90.000,00 EUR, a izvršeni su sa 82.685,66 eura.

Održavanje javne rasvjete i troškovi potrošnje javne rasvjete financirat će se iz Izvora: Opći prihodi i primici /12.

Aktivnost A1010-04-Održavanje uređaja i objekata javne namjene

- Uređaji i objekti javne namjene

- pod održavanjem građevina, uređaja i predmeta javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u iznosu od 50.000,00  EUR.  PLAN: 50.000,00. /izvršenje: 41.350,26 eura.

i financirat će se iz prihoda izvora: Prihodi za posebne namjene/42.

Aktivnost A1010-06 Javne općinske  i zelene površine

- Održavanje čistoće koje se odnosi na čišćenje javnih i zelenih površina

- redovito košenje trave i čišćenje parkova i površina ispred objekata u vlasništvu općine i površina ispred napuštenih kuća u svim naseljima, kupnja goriva i materijala za održavanje istih.-

- Dezinsekcija i deratizacija,

- kao provođenje mjera zaštite od zaraznih bolesti.

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 146.500,00 EUR, a  financirat će se ih sredstava Proračuna Općine Bukovlje.

PLAN: 146.500,00 EUR/izvršenje: 116.684,37 eura

Izvor: Prihodi za posebne namjene / 42.-88.500,00 eura/izvršenje:72.189,07 eura

Prihod od prodaje/zamjene nef. imovine/71: 3.000,00 eura/izvršenje: 2.616,75 eura

Opći prihodi i primici./13- 55.000,00 eura./izvršenje: 41.878,55 eura

Aktivnost A1010-07 Zbrinjavanje napuštenih životinja

- Zbrinjavanje napuštenih životinja

- Zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih životinja na području Općine Velika Kopanica obavlja se sukladno Zakonu o zaštiti životinja (veterinarske usluge, zbrinjavanje i sl.)

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 55.200,00 eura.

PLAN: 55.200,00 EUR/izvršenje :54.379,98 eura

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici /12,u ukupnom iznosu.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa u iznosu od 547.700,00 EUR i raspoređuju se i troše za pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja:

PLAN			IZVRŠENO

42 / Prihodi za posebne namjene                                   208.500,00 EUR/        179.223,89 EUR

12/ Opći prihodi i primici 	                               310.200,00 EUR/        284.847,69 EUR

51/Tekuće pomoći                                                            26.000,00 EUR/          26.000,00 EUR

71/Prihodi od prodaje/zamjene nefinancijske imovine      3.000,00 EUR/            2.616,75 EUR

Sveukupno 				     547.700,00 EUR/       492.688,33 EUR

Članak 4.

Općinski načelnik Općine Bukovlje ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću Općine

Bukovlje radi razmatranja i usvajanja. Izvješće će biti objavljeno u „Službenom vjesniku

Brodsko-posavske županije“.

KLASA: 363-01/24-01/8

URBROJ: 2178-25-01-26-3

U Bukovlju, 26.svibnja 2026. godine

Općinski načelnik

Igor Đaković