Na temelju članka 47. Statuta Općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske

županije“ br. 3/18. 4/20 i 10/21), načelnik Općine Bukovlje dana 26. svibnja 2026. godine, podnosi

IZVJEŠČE O IZVRŠENJU   PROGRAMA

održavanja i izgradnje ostalih građevinskih objekata

na području Općine Bukovlje za 2025. godinu

Članak 1.

Ovim programom određuju se građevinski objekti na području Općine Bukovlje koji će se graditi i objekti na kojima će se vršiti dodatna ulaganja u 2025.g., te opis poslova s procjenom troškova.

AKTIVNOST: A1011-01-Održavanje i izgradnja građevinskih objekata

| 1. OBJEKT: |  | DOM VRANOVCI-DODATNA ULAGANJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS POSLA: |  | Ulaganje u dom u Vranovcima |  |  |  |  |  |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: |  | Dodatna ulaganja |  |  |  |  |  |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  |  |  |  |  | 4.000,00 EUR |  |
| IZVORI FINANCIRANJA: |  | Opći prihodi i primici 12 |  |  | 4.000,00 EUR | 100% |  |
| PLAN |  |  |  |  | 4.000,00 EUR |  |  |
| IZVRŠENJE |  | Opći prihodi i primici 12 |  |  |  | 3.875,00 EUR |  |
| 2. OBJEKT: |  | DOM ŠUŠNJEVCI- DODATNA ULAGANJA |  |  |  |  |  |
| OPIS POSLA: |  | Ulaganje u dom u Šušnjevcima |  |  |  |  |  |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: |  | Dodatna ulaganja |  |  |  |  |  |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  |  |  |  |  | 5.000,00 EUR |  |
| IZVORI FINANCIRANJA: |  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 71 | 5.000,00 EUR |  |  | 100% |  |
| PLAN |  |  | 5.000,00 EUR |  |  |  |  |
| IZVRŠENJE |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3. OBJEKT: |  | MALONOGOMETNO IGRALIŠTE VRANOVCI |  |  |  |  |  |
| OPIS POSLA: |  | Malonogometno igralište Vranovci |  |  |  |  |  |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: |  | projekt |  |  |  |  |  |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  |  |  |  |  | 1.300,00 EUR |  |
| IZVORI FINANCIRANJA: |  | Opći prihodi i primici 12 | 1.300,00 EUR |  |  | 100% |  |
| PLAN |  |  | 1.300,00 EUR |  |  |  |  |
| IZVRŠENJE |  | Opći prihodi i primici 12 |  |  |  | 1.275,00 EUR |  |
| 4. OBJEKT: |  | DJEČJE IGRALIŠTE ŠUŠNJEVCI |  |  |  |  |  |
| OPIS POSLA: |  | Dječje igralište Šušnjevci |  |  |  |  |  |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: |  | Radovi i projekt |  |  |  |  |  |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  |  |  |  |  | 17.000,00EUR |  |
| IZVORI FINANCIRANJA: |  | Opći prihodi i primici 12 | 17.000,00 EUR |  |  | 100% |  |
| PLAN |  |  | 17.000,00. EUR |  |  |  |  |
| IZVRŠENJE |  |  |  |  |  | 7.715,62 EUR |  |
| 5. OBJEKT: |  | MALONOGOMETNO IGRALIŠTE stadionska |  |  |  |  |  |
| OPIS POSLA: |  | Malonogometno igralište |  |  |  |  |  |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: |  | projekt |  |  |  |  |  |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  |  |  |  |  | 3.000,00EUR |  |
| IZVORI FINANCIRANJA: |  | Opći prihodi i primici 12 | 3.000,00 EUR |  |  | 100% |  |
| PLAN |  |  | 3.000,00 EUR |  |  |  |  |
| IZVRŠENJE |  |  |  |  |  | 2.250,00 EUR |  |

Aktivnost A1011-02-Održavanje izgradnja ostalih objekata

| 1. OBJEKT: | FITNES OUTDOOR |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS POSLA: | Fitnes outdoor |  |  |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Završetak ulaganja |  |  |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  |  | 8.400,00 EUR |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Opći prihodi i primici 12 | 8.400,00 EUR | 100% |
| PLAN |  | 8.400,00 EUR |  |
| IZVRŠENJE |  |  | 8.301,04 EUR |
| 2. OBJEKT: | OGRADA I KAPIJA-DJ.IGRAL-UL.SV TEREZIJE |  |  |
| OPIS POSLA: | Ograda i kapija |  |  |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | radovi |  |  |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  |  | 7.500,00 EUR |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Opći prihodi i primici 12 | 7.500,00 EUR | 100% |
| PLAN |  | 7.500,00 EUR |  |
| IZVRŠENJE |  |  | 7.450,00 EUR |
| 3. OBJEKT: | Ostali građevinski objekti |  |  |
| OPIS POSLA: | Prilaz i staza dom Vranovci, rasvjeta malonogometno igralište Šušnjevci, trg Sv. Mihovila Šušnjevci |  |  |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Radovi |  |  |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: | Prilaz i staza dom Vranovci-17.000,00 EUR rasvjeta malonogometno igralište Šušnjevci, 16.000,00 EUR trg Sv. Mihovila Šušnjevci.17.00000 EUR |  | 50.000,00 EUR |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Opći prihodi i primici 12 | 50.000,00 EUR | 100% |
| IZVRŠENJE | Prilaz i staza dom Vranovci-17.000,00 EUR Rasvjeta malonogometno igralište Šušnjevci, 16.000,00 EUR Trg Sv. Mihovila Šušnjevci.17.000 EUR |  | 16.500,63 EUR 15.231,60 EUR 15.979,63 EUR |
| IZVRŠENJE UKUPNO |  |  | 47.711,86 EUR |
| 7. OBJEKT: | ZEMLJIŠTE |  |  |
| OPIS POSLA: | Zemljište Korduševci |  |  |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Kupoprodajni ugovor |  |  |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  |  | 9.000,00 EUR |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Opći prihodi i primici 12 | 9.000,00 EUR | 100% |
| IZVRŠENJE UKUPNO |  |  | 9.000,00 EUR |

AKTIVNOST: A1011-03 –Oprema i strojevi za ostale namjene

| 1. OBJEKT: | DJEČJE IGRALIŠTE ŠUŠNJEVCI-OPREMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS POSLA: | Dječje igralište Šušnjevci-OPREMA |  |  |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Oprema |  |  |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  |  | 34.000,00EUR |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Opći prihodi i primici 12 | 34.000,00 EUR | 100% |
| IZVRŠENJE IZVOR | Kapitalne pomoći 52 | 32.250,00 EUR |  |
| IZVRŠENJE UKUPNO |  |  | 32.250,00 EUR |

AKTIVNOST: A1011-04 –Zaštita okoliša-PHD kante

| - 1. OBJEKT: | PHD KANTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS POSLA: | PHD kante |  |  |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Oprema za ostale namjene |  |  |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  |  | 4.000,00 EUR |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Opći prihodi i primici 12 | 4.000,00 EUR | 100% |
| IZVRŠENJE UKUPNO |  |  | 3.375,00 EUR |

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa u iznosu od 143.200,00 EUR raspoređuju se i troše za pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.

Članak 3.

Općinski načelnik Općine Bukovlje ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću Općine

Bukovlje radi razmatranja i usvajanja. Izvješće će biti objavljeno u „Službenom vjesniku

Brodsko-posavske županije

KLASA:363-01/24-01/10

URBROJ: 2178-25-01-26-3

U Bukovlju, 26. svibnja 2026. godine

Općinski načelnik

Igor Đaković