Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 47. Statuta Općine Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 3/18, 4/20 i 10/21), Općinski načelnik Općine Bukovlje podnosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**

**PROGRAMA**

održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

**Članak 1.**

 Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2021. godini na području Općine Bukovlje za komunalne djelatnosti:

* odvodnja atmosferskih voda,
* održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
* održavanje nerazvrstanih cesta,,
* javna rasvjeta.

 Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

* opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,
* iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom izvora financiranja.

**Članak 2.**

 U 2021. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini Bukovlje obuhvaća:

* Održavanje čistoće koje se odnosi na čišćenje javnih i zelenih površina

* redovito košenje trave i čišćenje parkova i površina ispred objekata u vlasništvu općine i površina ispred napuštenih kuća u svim naseljima

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu 180.000,00 kn, a financirat će se ih sredstava Proračuna Općine Bukovlje, prihodi za posebne namjene / 42.

PLAN 180.000,00 kn

**IZVRŠENJE PLANA 179.112,00 kn**

* Održavanje nerazvrstanih cesta
* nasipavanje nerazvrstanih cesta kamenom
* održavanje nerazvrstanih cesta
* čišćenje snijega
* održavanje i čišćenje cestovnih kanala

 Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 660.000,00 kn, a financirat će se iz Proračuna općine Bukovlje. Prihodi od posebne namjene /42.

PLAN 660.000,00 kn

**IZVRŠENJE PLANA 636.407,50 kn**

* Javna rasvjeta

 **PLAN**

 **IZVRŠENJE**

* troškovi zamjene rasvjetnih tijela i dopuna istih (održavanje) 100.000,00 /**100.990,58 kn**
* troškovi potrošnje električne energije za javnu rasvjetu 280.000,00/**277.196,53 kn**

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u iznosu 380.000,00 kn.

**PLAN 380.000,00 kn**

**IZVRŠENJE PLANA UKUPNO 378.187,11 kn**

Održavanje javne rasvjete financirat će se iz prihoda za posebne namjene / 42

Troškovi potrošnje javne rasvjete financirat će se iz prihoda- opći prihodi i primici /12.

**Članak 3.**

 Sredstva iz članka 2. ovog Programa u iznosu 1.220.000,00 kn, a raspoređuju se i troše za pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda. Ukupno **izvršenje ovog programa za 2021.g iznosi 1.193.706,61 kn.**

 Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja:

 **PLAN IZVRŠENJE**

42 / Prihodi za posebne namjene 940.000,00 kn / 916.510,08 kn

12/ Opći prihodi i primici 280.000,00 kn / 277.196,53 kn

 **Sveukupno: 1.220.000,00 kn / 1.193.706,61 kn**

**Članak 4.**

Općinski načelnik Općine Bukovlje ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću Općine Bukovlje radi razmatranja i usvajanja. Izvješće će biti objavljeno u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 363-01/20-01/09

URBROJ: 2178/25-01-22-3

Bukovlje, 21. ožujka 2022. godine

 OPĆINSKI NAČELNIK

 Davor Petrik